Aktualizace harmonogramu odstavování anaerobní části průmyslové ČOV VUAB

Vážení občané města Roztoky,

v souladu s informací ze dne 6.4.2009 Vám předkládáme aktualizovaný harmonogram odstavování anaerobní části průmyslové ČOV VUAB Pharma a.s. (dále PČOV) pro 16. týden.

Usazovací nádrž - objem 700 m3

Z nádrže byl odčerpán kal, který byl zahuštěn na odstředivce a odvezen. V současnosti 	probíhá odčerpávání kalové vody. Po vyprázdnění nádrže bude provedeno její 	vyčištění.

Provzdušňovací nádrž  - objem 8 m3

Nádrž bude vypuštěna a vyčištěna .

Všechny práce probíhají podle schválených technologických postupů a za zvýšených bezpečnostních opatření.

O postupu prací i případných změnách Vás budeme opět informovat na internetových stránkách i na úřední desce města Roztoky.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Provozovatel PČOV