- Aktualizace harmonogramu prací na průmyslové ČOV VUAB

Vážení občané města Roztoky,

předkládáme Vám aktualizovaný harmonogram odstavování anaerobní části průmyslové ČOV VUAB Pharma a.s. (dále PČOV) pro 20. týden.

- Anaerobní reaktor - objem 900 m3

Nádrž je odplyněna a odvzdušněna. Anaerobní kal je již z reaktoru odčerpán, zahuštěn na odstředivce a odvezen. Kalová voda z reaktoru je vypuštěna do systému průmyslové ČOV.

V uvedeném týdnu bude nádrž vyčištěna odbornou firmou a tím bude ukončen proces odstavování anaerobní části průmyslové ČOV VUAB.

Všechny práce probíhají podle schválených technologických postupů a za zvýšených bezpečnostních opatření.

O postupu prací i případných změnách Vás budeme opět informovat na internetových stránkách i na úřední desce města Roztoky.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Provozovatel PČOV